**Proyecto y Grupo**



**“Informe de Seguimiento”**

**Hito: 1**

**Fecha entrega: 23-12-2016**

**Versión: 1**

**Componentes:**

* **Emilio Maestre Hortal**
* **Jose Francisco Moreno Fernández**
* **Pablo López Riquelme**
* **Sergio Pérez Seré**
* **Jose Manuel Palau Alegría**

# **Propósito**

Informe de seguimiento del Hito 1 Iteración 4º 30 de noviembre del 2016, en el detallamos el trabajo realizado en esta iteración y las conclusiones extraidas del desarrollo del proyecto en este periodo.

# **Conclusiones**

Tenemos una serie de tareas destinadas a desarrollar en esta iteración, entre las cuales algunas no hemos podido terminarlas ya que se nos han presentado problemas durante su desarrollo.

* Desplegar la infraestructura del proyecto
* Documentar las pruebas de la API RestFull, Pruebas de Seguridad, de carga y rendimiento.
* Aplicar el modelo EVA en Project
* Realizar Storyboard del Video del Logo
* Buscar informacion de repositorios
* Enlazar repositorios
* Confeccionar de Preguntas
* Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 1
* Realizar Informes presenciales de seguimiento

# **Tabla Resumen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Desplegar la infraestructura del proyecto /  Entregable 4 | 90% | 40 /60 | Los problemas que hemos ido encontrando por desconocimiento nos ha supuesto retrasar el desarrollo de otras tareas. |
| Documentar pruebas API Rest Full /  Entregable 4 | 60% | 40 / 20 | En este caso el desarrollo de la tarea anterior nos ha perjudicado en el desarrollo de esta. |
| Aplicar el modelo EVA en Project /  Entregable 4 | 100% | 40 / 20 | Pensamos que nos supondría emplear más tiempo en la realización de esta tarea. |
| Realizar Storyboard del Video del Logo / Entrega 4 | 100% | 40/ 30 |  |
| Buscar información de repositorios / Entrega 4 | 100% | 24/16 |  |
| Enlazar repositorios / Entrega 4 | 100% | 40/20 |  |
| Confeccionar de Preguntas / Entrega 4 | 100% | 24/24 |  |
| Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 1 / Entrega 4 | 100% | 4/4 |  |
| Realizar Informes presenciales de seguimiento / Entrega 4 | 100% | 4/4 |  |
|  |  |  |  |